Informe de Desarrollo de Software

Ciclo de vida, Scrum y CRISP-ML aplicados al ecosistema multiagente ADA

Observatorio de Mercadeo (ODEM) — Universidad Ean

Concurso “Datos al Ecosistema 2026” — MinTIC Colombia

# Antes de empezar: el problema que resuelve ADA

Acceder a la educación superior en Colombia es más difícil de lo que debería ser. Cada año, de cada 100 estudiantes que se gradúan del bachillerato, apenas 39 logran ingresar a la educación superior. Aunque la principal causa es económica, la falta de orientación vocacional y el desconocimiento de la oferta de becas, universidades accesibles, proyección laboral y créditos son barreras determinantes. Sin embargo, esa información sí existe — pero está dispersa en decenas de portales (SNIES, ICFES, ICETEX, DANE, páginas de universidades, entre otros), escrita en lenguaje técnico y pensada para expertos, no para futuros estudiantes.

El resultado es injusto: muchos talentos se quedan por fuera de la universidad no por falta de capacidad, sino por falta de información. Y quienes logran entrar, a veces eligen a ciegas y terminan abandonando la carrera.

Es por esto que nace ADA, con un firme propósito: cerrar esa brecha. ADA reúne toda la información dispersa en un solo lugar, la traduce a un lenguaje claro y la organiza alrededor del potencial, la ubicación y el bolsillo de cada estudiante, para que tome la mejor decisión y se facilite así su acceso a la educación superior.

Todo lo que se describe en este informe — metodologías, sprints, arquitectura, historias de usuario — existe para servir a ese propósito. Cada decisión técnica del equipo ODEM se evaluó con una sola pregunta: ¿esto acerca a más estudiantes a una decisión informada?

# 1. ¿Qué es ADA y para quién fue construida?

ADA es un sistema multiagente de orientación vocacional nacido a partir de los datos del Observatorio de Mercadeo (ODEM) de la Universidad EAN y construido por un equipo multidisciplinario de estudiantes de la EAN de ingeniería, ciencia de datos y mercadeo. Integra datos abiertos oficiales de Colombia (SNIES, ICFES, ICETEX, DANE/GEIH, datos.gov.co) para acompañar a estudiantes de grados 10.° y 11.° — especialmente de regiones con menor acceso a orientación, como Quibdó (Chocó) — en la elección de su futuro profesional.

El estudiante responde un test vocacional de 40 preguntas en unos 20 minutos y recibe un reporte personalizado con: su perfil de intereses y fortalezas, cinco carreras recomendadas con universidades, costos reales de matrícula, becas aplicables a su situación socioeconómica, cifras oficiales de permanencia y empleabilidad, y un plan de acción con fechas y enlaces de inscripción.

Detrás de esa experiencia sencilla trabaja un equipo de agentes de inteligencia artificial especializados:

- Viernes (orquestador): coordina el trabajo de los demás agentes y consolida los resultados.

- Lumina (analítica Text-to-SQL): traduce preguntas en lenguaje natural a consultas SQL sobre las bases oficiales SNIES y GEIH.

- Scrapper (minería de datos web): extrae en tiempo real convocatorias de becas, fechas de inscripción y precios actualizados de portales como ICETEX y datos.gov.co.

- Ada (orientadora vocacional): conversa con el estudiante, aplica el test y redacta el reporte final en lenguaje claro.

# 2. Ciclo de vida del desarrollo de software

El desarrollo del sistema multiagente ADA abarcó las seis etapas del ciclo de vida del software, aplicadas a un entorno de inteligencia artificial y orientación vocacional en Colombia. En cada etapa, la brújula fue el estudiante final:

| # | Etapa | Descripción aplicada al proyecto ADA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Planificación | Definición del objetivo: reducir la brecha de acceso y la deserción universitaria mediante orientación vocacional basada en datos oficiales del SNIES y la GEIH. |
| 02 | Diseño | Arquitectura del sistema multiagente (Viernes, Lumina, Scrapper, Ada) y de la interfaz web pensada para usuarios sin conocimientos técnicos. |
| 03 | Desarrollo | Construcción del motor Text-to-SQL (Lumina) y del pipeline de recomendación con modelos de lenguaje (Gemini + Nemotron). |
| 04 | Pruebas | Validación del agente conversacional, verificación del cruce de datos contra la base SNIES y revisión de la claridad del reporte para un estudiante de 16–18 años. |
| 05 | Despliegue | Puesta en marcha del servidor web local (WSL interactuando con Windows), accesible desde cualquier navegador en puntos de atención y colegios. |
| 06 | Mantenimiento | Monitoreo de la extracción continua de Scrapper sobre subsidios y convocatorias (datos.gov.co, ICETEX), para que el estudiante siempre reciba información vigente. |

# 3. Metodologías ágiles: por qué Scrum + CRISP-ML

Para el proyecto ADA se decidió no usar un modelo en cascada tradicional: las necesidades de los estudiantes y la disponibilidad de datos abiertos cambian demasiado rápido para un plan rígido. Se optó por una combinación ágil orientada al dato:

- Scrum: permitió iteraciones cortas, adaptando las respuestas de los agentes a los requerimientos reales del estudiante y a la retroalimentación de cada demostración.

- CRISP-ML: necesaria porque el núcleo del proyecto es inteligencia artificial y aprendizaje automático. Rigió la preparación del dataset SNIES/GEIH y el ajuste de los modelos de lenguaje.

En síntesis: Scrum gobierna cómo el equipo construye el producto; CRISP-ML gobierna cómo se construye y evalúa el motor de IA. Las fases de CRISP-ML se ejecutan dentro de los sprints de Scrum.

# 4. Scrum en el proyecto ADA

Scrum ha sido el marco de trabajo ágil utilizado por el equipo ODEM para gestionar el desarrollo del sistema ADA, enfocado en generar valor continuo y mejorar la orientación vocacional de manera progresiva.

## 4.1 Pilares de Scrum aplicados

- Transparencia: repositorios compartidos de código y visibilidad de las reglas de los agentes (Viernes coordina a la vista del usuario).

- Inspección: monitoreo constante de las respuestas de Lumina (consultas SQL) para evitar alucinaciones del modelo y garantizar que el estudiante reciba solo datos verificables.

- Adaptación: ajuste del modelo de lenguaje, incluyendo un mecanismo de respaldo automático (fallback de Gemini a Nemotron) ante errores de latencia, para que el servicio nunca deje al estudiante sin respuesta.

## 4.2 Eventos del flujo de trabajo de ODEM

- El Sprint: ciclos de desarrollo de 2 a 4 semanas para construir características como la interfaz web y el scraping en tiempo real.

- Sprint Planning: definición de las API necesarias (NVIDIA, Gemini) y de las bases de datos a integrar (SNIES, GEIH).

- Daily Scrum: sincronización diaria del desarrollo de agentes en Python.

- Sprint Review & Retrospective: ajuste de los parámetros de los LLM (temperature, top_p) con base en la retroalimentación sobre el reporte vocacional generado.

## 4.3 Roles y artefactos

| Artefacto / Rol | Definición en el proyecto ADA |
| --- | --- |
| Product Backlog | Lista viva de integraciones necesarias: Lumina–SNIES, reportes en PDF/Excel, frontend web, becas en tiempo real. |
| Sprint Backlog | Elementos seleccionados para el sprint. Ejemplo: “desarrollar el script consolidar_geih.py”. |
| Incremento | Versión funcional entregable al final de cada sprint (por ejemplo, Ada V2.0 interactiva con test y reporte descargable). |
| Product Owner | Responsable de validar que las recomendaciones vocacionales tengan sentido para el estudiante y valor de negocio para el ecosistema. |
| Scrum Master / Developers | Santiago Acuña González y el equipo multidisciplinario de estudiantes de la Universidad EAN (ingeniería, ciencia de datos y mercadeo), desarrollando el código Python de los agentes y la experiencia del usuario final. |

# 5. CRISP-ML: ciclo de vida del componente de IA

Las seis fases del ciclo de vida del aprendizaje automático, aplicadas en la plataforma ADA:

- 1. Comprensión del negocio y de los datos: entender que el estudiante necesita, en un mismo lugar, variables de salario (GEIH) y de costo y oferta académica (SNIES).

- 2. Ingeniería de datos: limpieza de la GEIH y creación del indicador binario INFORMALIDAD_DANE para medir calidad del empleo por carrera.

- 3. Ingeniería de modelos: uso de RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinando Lumina (SQL sobre datos oficiales) con Gemini para redactar respuestas en lenguaje claro.

- 4. Evaluación del modelo: pruebas de exactitud del Text-to-SQL y de coherencia del reporte final, verificando que un estudiante sin conocimientos técnicos pueda entenderlo.

- 5. Despliegue: implementación del servidor web interactivo local (web_ada.py), la puerta de entrada del estudiante al sistema.

- 6. Monitoreo: vigilancia del consumo de tokens y de las caídas de API, con mecanismos de resiliencia (fallback) para mantener el servicio disponible.

# 6. Integración Scrum + CRISP-ML

Las seis fases de CRISP-ML se ejecutaron dentro de los sprints de Scrum, evitando el modelo de cascada rígido. El equipo del concurso está conformado por estudiantes de la Universidad EAN de tres disciplinas complementarias — ingeniería, ciencia de datos y mercadeo — y así se distribuyó entre ambos marcos:

| Equipo del concurso | Rol CRISP-ML | Rol Scrum |
| --- | --- | --- |
| Líder (Santiago Acuña) | — | Product Owner / Scrum Master |
| Análisis y ciencia de datos (estudiantes de ciencia de datos) | Data Scientists | Developers |
| Visualización y tratamiento de datos (estudiantes de ingeniería) | Ingenieros de Datos / BI | Developers |
| Comunicación de resultados (estudiantes de mercadeo) | — | Product Owner |

# 7. Historias de usuario (HU)

Estructura utilizada: Como [perfil], quiero [acción], para [valor]. Las historias de usuario mantienen al equipo enfocado en personas reales, no en funcionalidades abstractas:

HU01 — Integración analítica de demanda (GEIH). Como investigador del ODEM, quiero que el sistema consolide las encuestas GEIH, para analizar tendencias reales de ingresos y nutrir a Ada con evidencia del mercado laboral.

HU02 — Interfaz multiagente de orientación (ADA). Como estudiante, quiero interactuar con una página web que me haga un test, para obtener un reporte vocacional basado en el SNIES y el mercado laboral, escrito en un lenguaje que yo entienda.

HU03 — Gateway de datos abiertos Text-to-SQL (Lumina). Como sistema ADA, quiero consultar el SNIES mediante SQL generado desde lenguaje natural, para acelerar la respuesta a menos de 3 segundos.

HU04 — Reporte portable para decidir en familia. Como estudiante, quiero descargar mi análisis consolidado en Excel, para revisarlo con calma, compartirlo con mi familia y llevarlo a una cita de orientación en mi colegio.

# 8. El resultado: qué recibe el estudiante

Toda la ingeniería descrita se traduce en una experiencia concreta de unos 20 minutos, sin requisitos técnicos para el usuario:

- Un test vocacional de 40 preguntas en escala de 1 a 5, con guardado automático del progreso.

- Un reporte personalizado: perfil en gráfico de radar, 5 carreras recomendadas con universidades, costos, enlaces de inscripción y becas aplicables a su municipio, estrato e ingresos.

- Datos de la vida real: cifras oficiales de permanencia y empleabilidad, presentadas como insumo para planear, no para desanimar.

- Un plan de acción paso a paso, con fechas de inscripción, documentos y convocatorias de becas.

- La posibilidad de explorar cualquier otra carrera con estadísticas en tiempo real vía Lumina, y de descargar todo en Excel.

Documentación complementaria: la experiencia del estudiante está descrita paso a paso en la “Guía del aspirante”, y la instalación y operación del sistema en el “Manual técnico”. Este informe cierra el conjunto documental explicando el cómo y el porqué metodológico.

# 9. Conclusión

La adopción híbrida de metodologías — CRISP-ML para el motor de inteligencia artificial y Scrum para el desarrollo del producto — ha permitido que el sistema multiagente sea altamente iterativo, funcional y alineado con los objetivos del concurso Datos al Ecosistema 2026 de MinTIC Colombia. ADA demuestra, además, lo que puede lograr un equipo multidisciplinario de estudiantes de la Universidad EAN — ingeniería, ciencia de datos y mercadeo — cuando construye sobre los datos del Observatorio de Mercadeo (ODEM) y los datos abiertos del país.

Pero el indicador que realmente importa no es metodológico: es que un estudiante de Quibdó, de Bogotá o de cualquier municipio del país pueda sentarse frente a un computador, responder 40 preguntas con honestidad y salir con un plan real para llegar a la educación superior. Su talento nunca fue el problema; la falta de información sí lo era. Datos abiertos + IA + propósito social = más oportunidades para Colombia.

Observatorio de Mercadeo (ODEM) — Universidad EAN · Datos al Ecosistema 2026 — MinTIC Colombia

Menos de la mitad de los bachilleres en Colombia logra acceder de inmediato a la educación superior. Universidad del Rosario, Nova et Vetera. Disponible en: https://urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/nuestra-u/menos-de-la-mitad-de-los-bachilleres-en-colombia-logra-acceder-de-inmediato-la-educacion